הצעה לשדרוג מערכת ארנק זכויות תכנית פיתוח שלבית לשיפור חווית המשתמש והנגשת זכויות

מוכן על ידי: אביעד יצחקי, מינהל גמלאות — ביטוח לאומי

מאי 2026

סודיות: מסמך פנימי להנהלה

1. תקציר מנהלים

ארנק זכויות הוא כלי דיגיטלי חדשני המאפשר לאזרחי ישראל לגלות זכויות נלוות שמגיעות להם מכוח הקצבאות שהם מקבלים מביטוח לאומי. המערכת כוללת כיום 87 זכויות ב-8 תחומים (דיור, בריאות, תחבורה, חשבונות, כספי, רווחה, תעסוקה, משפטי) עבור 15 סוגי קצבאות. האפליקציה פועלת במלואה בדפדפן, ללא צורך בהתקנה, ופרוסה באינטרנט.

מסמך זה מציג תכנית שדרוג ב-3 פאזות — מיישום מהיר של ניצחונות מהירים ועד שדרוגים אסטרטגיים ארוכי טווח, עם מדדי הצלחה מדידים לכל שלב.

2. מצב נוכחי — נקודות חוזק

- ממשק משתמש מרשים עם אנימציות מקצועיות ועיצוב מודרני

- תמיכה מלאה בעברית RTL‬‏ ובמובייל (עיצוב רספונסיבי)

- אשף מיקוד חכם — מתאים תוצאות לפי אחוזי נכות, גיל, רמת סיעוד ומידע נוסף

- מנגנון ייצור דוח המלצה אישי עם אפשרות שיתוף והעתקה

- מערכת משוב פיילוט עם שמירה מקומית וסנכרון ל-Google Sheets‬‏

- 87 זכויות מאומתות ממקורות רשמיים של ביטוח לאומי

3. פאזה 1 — ניצחונות מהירים (סה"כ ~2 שבועות)

שדרוגים שניתן ליישם תוך ימים בודדים, עם השפעה מיידית על חווית המשתמש והתאימות לתקנות.

3.1. Error Boundary‬‏ — מניעת קריסות  (0.5 יום, עדיפות P0‬‏)

הוספת מנגנון לכידת שגיאות שמונע מסך לבן ומציג הודעה ידידותית בעברית עם כפתור "נסה שוב". כיום — קריסת רכיב אחד מפילה את כל האפליקציה.

ערך: מניעת 100% מאירועי מסך לבן. חווית משתמש אמינה.

3.2. דילוג לתוכן — תאימות נגישות  (0.5 יום, עדיפות P0‬‏)

הוספת קישור "דילוג לתוכן" עבור משתמשי מקלדת וקוראי מסך — דרישה מחייבת בתקן הישראלי 5568 ובתקן WCAG 2.1 AA‬‏.

ערך: עמידה בדרישות החוק. נגישות לאוכלוסייה עם מוגבלויות — קהל היעד העיקרי.

3.3. הדפסת דוח  (1 יום, עדיפות P1‬‏)

CSS‬‏ להדפסה נקייה של דוח הזכויות ישירות מהדפדפן. מסתיר כותרת, אשף ומסנני תחומים, משאיר רק את הדוח.

ערך: עובדים סוציאליים ובני משפחה יכולים להדפיס עותק פיזי ללא הורדה.

3.4. סימניות — שמירת זכויות מועדפות  (1.5 יום, עדיפות P1‬‏)

אפשרות לסמן זכויות כ"מועדפות" עם שמירה ב-localStorage‬‏. האזרח חוזר ורואה מה שמר.

ערך: שימור משתמשים חוזרים. נוחות בין ביקורים.

3.5. חיפוש גלובלי  (2 ימים, עדיפות P1‬‏)

חיפוש חופשי בכל 87 הזכויות לפי שם, ספק, או תיאור. הספרייה cmdk‬‏ כבר מותקנת במערכת.

ערך: מציאה מהירה של זכות ספציפית ללא צורך בבחירת קצבאות ומעבר אשף.

3.6. שמירת מצב בסשן  (1 יום, עדיפות P1‬‏)

שמירת בחירות הקצבאות ותשובות האשף ב-localStorage‬‏. בכניסה חוזרת — שחזור אוטומטי.

ערך: אזרח שסגר טאב לא מאבד את העבודה. חווית המשכיות.

3.7. שלדי טעינה  (1 יום, עדיפות P2‬‏)

הצגת אנימציות שלד (skeleton‬‏) בזמן חישוב תוצאות. הרכיב קיים במערכת אך לא בשימוש.

ערך: תחושת מהירות ומקצועיות. מניעת "קפיצות" בממשק.

4. פאזה 2 — שדרוגים בינוניים (סה"כ 4-6 שבועות)

שדרוגים שדורשים השקעה בינונית אך מייצרים ערך משמעותי — תאימות חוקית, נתוני שימוש, ומקצועיות.

4.1. ביקורת נגישות מקיפה (IS 5568 + WCAG 2.1 AA‬‏)  (5-7 ימים, עדיפות P0‬‏)

תיקון שיטתי: היררכיית כותרות, ניגודיות צבעים בתגיות תחום, ניהול פוקוס באשף, שימוש ב-radio groups‬‏ במקום כפתורים, אזורי aria-live‬‏ לעדכונים דינמיים, גודל מינימלי לאזורי לחיצה (44x44 פיקסלים).

ערך: עמידה מלאה בתקן ישראלי 5568 + WCAG 2.1 AA‬‏. חובה חוקית.

4.2. ייצוא דוח PDF‬‏ מעוצב  (5-7 ימים, עדיפות P1‬‏)

החלפת ייצוא ה-.txt‬‏ הנוכחי בקובץ PDF‬‏ מקצועי עם לוגו, כותרות צבעוניות, תמיכה ב-RTL‬‏. הדוח יכלול: קצבאות שנבחרו, זכויות אוטומטיות, זכויות שדורשות פנייה, והנחיות למימוש.

ערך: מסמך אמין שניתן להציג לעובד סוציאלי, לרשות מקומית, או לבן משפחה. מעלה משמעותית את האמינות.

4.3. אנליטיקס — מעקב שימוש  (3-4 ימים, עדיפות P1‬‏)

שילוב Google Analytics 4‬‏ או Plausible‬‏ (ללא cookies‬‏) למעקב: קצבאות הנבחרות ביותר, שיעור השלמת אשף, זכויות שנצפות, דוחות שהורדו.

ערך: לראשונה — נתונים כמותיים על שימוש ופערי מודעות לזכויות. בסיס להחלטות מבוססות דאטה.

4.4. השוואת זכויות זו לצד זו  (5 ימים, עדיפות P2‬‏)

מצב השוואה שבו האזרח בוחר 2-3 זכויות ורואה אותן בטבלה: ספק, ערך, תנאי זכאות, אופן מימוש, אוטומטי/ידני.

ערך: קבלת החלטות מושכלת בין זכויות דומות.

4.5. סיור הדרכה למשתמש חדש  (3-4 ימים, עדיפות P2‬‏)

tour‬‏ עם הדגשת אלמנטים: בחירת קצבאות, אשף מיקוד, מסננים, הורדת דוח. מותאם למשתמשים מבוגרים ולא טכנולוגיים.

ערך: הפחתת נטישה. הנגשה לאוכלוסיות פחות דיגיטליות.

5. פאזה 3 — שדרוגים אסטרטגיים (3-6 חודשים)

השקעות ארוכות טווח שממצבות את ארנק זכויות כפלטפורמה מובילה בהנגשת זכויות אזרחיות.

5.1. Progressive Web App‬‏ — עבודה אופליין  (1-2 שבועות, עדיפות P1‬‏)

הפיכת האפליקציה ל-PWA‬‏ עם service worker‬‏ ושמירה במטמון. מאחר שהאפליקציה כולה בצד הלקוח — היישום פשוט יחסית.

ערך: נגישות בפריפריה, במוסדות עם אינטרנט חלש, ובמכשירים ישנים. סגירת פער דיגיטלי.

5.2. פרופיל משתמש שמור  (3-4 שבועות, עדיפות P2‬‏)

שלב 1: שמירת פרופיל ב-localStorage‬‏. שלב 2: אימות באמצעות gov.il‬‏ או מייל+קוד.

ערך: חזרה מהירה ללא הזנה מחדש. עובדים סוציאליים יכולים לשמור פרופילים של מטופלים.

5.3. אינטגרציה עם רשויות מקומיות  (4-8 שבועות, עדיפות P2‬‏)

כיום 23+ זכויות מסומנות "בדוק מול הרשות המקומית". בניית מיפוי הנחות ארנונה ושירותים לפי עיר, בהתחלה כ-JSON‬‏ סטטי ל-20 ערים מובילות.

ערך: מידע מדויק ומותאם לעיר במקום הפניה כללית. דגל חדשנות לשיתוף פעולה בין-ארגוני.

5.4. צ'אטבוט AI‬‏ למציאת זכויות  (4-6 שבועות, עדיפות P3‬‏)

ממשק שפה טבעית — האזרח מתאר את מצבו במילים שלו והמערכת מציעה זכויות מתאימות. רלוונטי במיוחד לקשישים ולעולים חדשים.

ערך: חדשנות. פריצת מחסום שפה וידע. ראוי לפרסום תקשורתי.

5.5. רב-לשוניות  (6-10 שבועות, עדיפות P2‬‏)

תמיכה בערבית (20% מהאוכלוסייה), רוסית (15%), אנגלית (עולים), אמהרית. מבנה i18n‬‏ עם react-i18next‬‏.

ערך: הנגשה לאוכלוסיות הכי לא מודעות לזכויותיהן.

5.6. ממשק ניהול תוכן (CMS‬‏)  (4-8 שבועות, עדיפות P3‬‏)

מערכת CMS‬‏ שבה צוות מורשה מעדכן זכויות ללא צורך ב-deploy‬‏ קוד. רלוונטי כשחקיקה משתנה.

ערך: זמן עדכון מ-ימים לדקות. הפחתת תלות במפתחים.

6. מדדי ROI‬‏ ומטריקות

תועלת מיידית (פאזה 1)

- צמצום שיעור נטישה ב-15-25%

- עמידה בדרישות נגישות חוקיות

- שימור משתמשים חוזרים באמצעות סימניות ושמירת מצב

תועלת בינונית (פאזה 2)

- עלייה פי 3-5 בהפקת דוחות (PDF‬‏ מול TXT‬‏)

- נתוני שימוש ראשונים — בסיס להחלטות מבוססות דאטה

- שיעור מימוש זכויות צפוי לעלות ב-20-30%

תועלת אסטרטגית (פאזה 3)

- הרחבת טווח הגעה ב-10-15% (PWA‬‏ + פריפריה)

- הנגשה ל-35%+ מהאוכלוסייה (רב-לשוניות)

- חדשנות AI‬‏ — ערך תקשורתי ומוביליות ארגונית

מודל עלות (מפתח אחד): פאזה 1: ~2 שבועות — השפעה מיידית בעלות מינימלית פאזה 2: ~4-6 שבועות — שיפור משמעותי פאזה 3: 3-6 חודשים — השקעה אסטרטגית לצמיחה

| 7. לוח זמנים מוצע |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ספרינט | תקופה | תכולה |  |
| ספרינט 1 | שבועות 1-2 | Error Boundary‬‏ | דילוג לתוכן, הדפסה, שלדי טעינה |
| ספרינט 2 | שבועות 3-4 | חיפוש גלובלי | סימניות, שמירת מצב |
| ספרינט 3 | שבועות 5-7 | ביקורת נגישות | אנליטיקס |
| ספרינט 4 | שבועות 8-10 | ייצוא PDF‬‏ | השוואת זכויות |
| ספרינט 5 | שבועות 11-13 | PWA‬‏ אופליין | סיור הדרכה |
| ספרינט 6+ | חודש 4+ | שדרוגים אסטרטגיים | לפי נתוני אנליטיקס |

8. סיכום והמלצה

מערכת ארנק זכויות מהווה כלי ייחודי בנוף הדיגיטלי הממשלתי. התכנית המוצעת משדרגת אותה מכלי שימושי לפלטפורמה מובילה בהנגשת זכויות.

- פאזה 1 מספקת ערך מיידי ועמידה בתקנות

- פאזה 2 מייצרת נתונים ומקצועיות

- פאזה 3 ממצבת את המערכת כפלטפורמה חדשנית עם טווח הגעה רחב

המלצה: להתחיל מיד בפאזה 1, ולאשר פאזה 2 במקביל לפיתוח.

———

מסמך זה הוכן על ידי אביעד יצחקי, מינהל גמלאות — ביטוח לאומי

מאי 2026